## Slide 1: Proje Yönetimi Temel Kavramlar
Doç.Dr. Şirin Karadeniz

## Slide 2: Proje tanımı
Özgün bir ürün ya da hizmet üretmek için belirli bir kapsam dahilinde, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilen aktiviteler bütünüdür.

## Slide 3: Program tanımı
Birbiriyle bağlantılı ve koordineli yürütüldüğünde fayda sağlayan projeler grubudur.

## Slide 4: Tanımlar
İş Kırılım Yapısı (WBS-Work Breakdown Structure)
İş paketi
Aktivite
Kilometre taşı (Milestone)

## Slide 5: Proje yönetimi
Proje ihtiyaçlarını karşılamak üzere
proje yönetimi bilgi, beceri ve araçlarını;
proje aktivitelerinin sistematik bir şekilde planlanması, yürütülmesi ve kontrol edilmesi için uygulayarak
paydaşların beklentilerine varmak ve aşarak karşılamaktır

## Slide 6: Proje Yönetim Üçgeni
Kapsam
Hedeflenen sonuçlar
Zaman
takvim
Maliyet
kaynaklar
Kalite
Performans, özellikler, gereksinimler

## Slide 7: Proje yönetimi temel unsurları
Kapsam yönetimi
Zaman yönetimi
Maliyet yönetimi
Kalite yönetimi
İnsan kaynakları yönetimi
İletişim yönetimi
Risk yönetimi
Tedarik yönetimi
Proje Yönetimi
Entegrasyon yönetimi

## Slide 8: Proje Yönetimi Temel Kavramlar
Doç.Dr. Şirin Karadeniz